

*swegsoftware@gmail.com*

Preventivo costi e assunzione impegni

Informazioni sul documento

Redattori: Andrea M. Davide S.

Verificatori: Milo S. Mircea P. Marco B.

Amministratore: Davide M.

Destinatari: T. Vardanega

Versione: 1.0

Il Responsabile: Gabriel R.

1 Impegni orari

Ogni studente del gruppo SWEG si impegna a lavorare al Progetto per un monte totale di 90 ore produttive. Le ore verranno suddivise equamente quando i ruoli vanno a rotazione.

Si riporta il costo orario per ruolo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ruoli* | *Costo orario* | *Ore per ruolo* | *Ore per membro* |
| Responsabile | 30 | 70 | 10 |
| Amministratore | 20 | 56 | 8 |
| Verificatore | 15 | 189 | 27 |
| Progettista | 25 | 98 | 14 |
| Programmatore | 15 | 189 | 27 |
| Analista | 25 | 56 | 8 |
|  | *Totale costo* | *Totale ore* | *Totale ore per membro* |
|  | 12740 | 658 | 94 |

Qui di seguito, si riporta la suddivisione ore per membro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Membro* | Re | Am | | An | *Prj* | *Prg* | *Ver* | *Totale* |
| Gabriel | 12 | 7 | 8 | | 14 | 27 | 26 | 94 |
| Andrea | 9 | 8 | 8 | | 14 | 29 | 26 | 94 |
| Marco | 9 | 8 | 7 | | 14 | 27 | 29 | 94 |
| Mircea | 11 | 8 | 8 | | 14 | 27 | 26 | 94 |
| Davide S. | 10 | 8 | 8 | | 13 | 27 | 28 | 94 |
| Davide M. | 9 | 9 | 9 | | 15 | 25 | 27 | 94 |
| Milo | 10 | 8 | 8 | | 14 | 27 | 27 | 94 |

Per riportare i ruoli nelle tabelle, essi sono abbreviati con le seguenti sigle:

• *Re*: Responsabile;

• *Am*: Amministratore;

• *An:* Analista;

• *Prj:* Progettista;

• *Prg*: Programmatore;

• *Ve:* Verificatore

2 Suddivisione ruoli

I ruoli sono stati ripartiti equamente tra tutti i partecipanti, tenendo in considerazione che:

* I programmatori e i progettisti sono necessari per garantire un apporto di maggiore qualità all’attività di progettazione, in quanto attività centrali nello sviluppo;
* I verificatori, al fine di garantire affidabilità e robustezza nei test e per il controllo di qualità del software/documentazione in merito agli standard, rivestono un ruolo primario;
* Gli analisti richiedono meno ore in quanto si ritengono necessari solo in determinate fasi di sviluppo, in particolar modo legate all’analisi dei requisiti nelle fasi iniziali di progettazione;
* Il responsabile e l’amministratore controllano l’avanzamento delle fasi secondo pianificazione, scadenze e la rotazione dei singoli ruoli e attività.

3 Preventivo dei costi

Il costo finale del progetto ammonta a 12740.00€, in base alla pianificazione presentata e tenendo conto della fase preliminare di analisi (si vedano le tabelle qui presenti per riferimento).

4 Scadenza di consegna

Il gruppo stima di consegnare il prodotto finito relativo al capitolato “Piattaforma di Localizzazione Testi” proposto dall’azienda Zero12 entro il 30/03/2023.