## Slide 1: Presentazione PB
Product Baseline – SWEG: Software Engineering Group
TRANSLATIFY
Piattaforma multitenant per la gestione di traduzioni - Proponente: Zero12 s.r.l.
1/16

## Slide 2
2/16
Translatify - Il prodotto finale
Immagini di esempio tratte dal prodotto finito

## Slide 3
Translatify - Stato del prodotto
Progettazione
  Completamento del prodotto secondo requisiti
  Soddisfacimento di tutti i requisiti obbligatori
Codifica
  Completamento componenti e pagine chiave
  Risoluzione dei bug e ottimizzazione del codice
Verifica
  Testing completato su backend e frontend
3/16

## Slide 4
Feedback ed esito colloqui
Incontro con il prof. Cardin
  Riscontro positivo per l’incontro
  Feedback positivo per la soluzione progettuale creata
  Critica sulla chiarezza espositiva
Incontro con Zero12
  Proponente soddisfatto del prodotto realizzato
  Suggerimenti e piccole correzioni da fare
  Svolta implementazione modifiche suggerite
  Dichiarazione esplicita del prodotto come MVP
4/16

## Slide 5
Way of Working - Organizzazione
‹#›/16
Diagramma di Gantt di massima per questa revisione

## Slide 6: Periodo 1 - Definizione architettura
‹#›/16
Intervallo temporale: 2023-02-28 - 2023-03-07

## Slide 7
Periodo 1 - Retrospettiva
Difficoltà
  Definizione architettura e struttura corretta del prodotto
Miglioramenti
  Aggiornamento dei documenti precedenti da feedback RTB
  Implementazione modifiche nei nuovi template per PB
Misure di mitigazione
  Intensificazione contatti nel gruppo e dialogo con il proponente
7/16

## Slide 8: Periodo 2 - Inizio sviluppo
‹#›/16
Intervallo temporale: 2023-03-07 - 2023-04-05

## Slide 9
Periodo 2 - Retrospettiva
9/16
Difficoltà
  Integrazione tecnologie AWS e ottenimento permessi corretti
  Definizione struttura di codifica e pattern di basso livello da utilizzare
Miglioramenti
  Verifica più granulare delle attività svolte
  Inizio rotazione dei ruoli più frequente
Misure di mitigazione
  Divisione del lavoro tra frontend e backend

## Slide 10: Periodo 3 - Progettazione di dettaglio
‹#›/16
Intervallo temporale: 2023-04-05 - 2023-04-30

## Slide 11
Periodo 3 - Retrospettiva
11/16
Difficoltà
  Definizione dei contenuti per documenti revisione
  Comunicazione lenta con il proponente
  Problemi legati all’accesso esterno ai servizi AWS
Miglioramenti
  Progettazione di dettaglio più a basso livello
  Standard di codifica e definizione struttura test
Misure di mitigazione
  Pianificazione attiva dei compiti, stesura documenti
  Revisione continua e definizione incontri regolari

## Slide 12: Periodo 4 - Testing e accettazione
‹#›/16
Intervallo temporale: 2023-05-01 - 2023-05-17

## Slide 13
Periodo 4 - Retrospettiva
13/16
Difficoltà
  Suddivisione lavoro per integrazione finale frontend e backend
  Aggiornamento documentazione parallela a fine sviluppo
  Scrittura ultime tipologie di test
Miglioramenti
  Monitoraggio e risoluzione dei problemi più tempestiva
Misure di mitigazione
  Pianificazione adeguata al livello delle attività svolte

## Slide 14
14/16
Consuntivo PB - Impegni previsti

## Slide 15
15/16
Consuntivo PB - Ore individuali effettive
Fonti dei dati: Documentazione e repository codifica

## Slide 16
Consuntivo PB - Costi effettivi
16/16