swegsoftware@gmail.com

Piano di Qualifica

Informazioni sul documento

Redattori: 		Andrea M.	Davide S.

Verificatori: 		Milo S. 		Mircea P.  	Marco B.

Amministratore:	Davide M.

Destinatari: 		T. Vardanega	R. Cardin

Versione: 		1.0.0

Il Responsabile: 	Gabriel R.

Registro dei Cambiamenti - Changelog

| Versione | Data | Autore | Verificatore | Dettaglio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.6 | 19/12/2022 | Andrea Meneghello | Mircea Plamadeala | Correzione e ampliamento parti sezione 3 |
| 0.0.5 | 18/12/2022 | Marco Bernardi | Davide Sgrazzutti | Conclusione sezione 2 |
| 0.0.4 | 17/12/2022 | Marco Bernardi | Andrea Meneghello | Scrittura sezione 4 |
| 0.0.3 | 16/12/2022 | Davide Sgrazzutti | Andrea Meneghello | Scrittura sezione 3 |
| 0.0.2 | 10/12/2022 | Gabriel Rovesti | Milo Spadotto | Scrittura sezioni 1 e 2 e prime bozze sottosezioni |
| 0.0.1 | 07/12/2022 | Gabriel Rovesti | Milo Spadotto | Definizione struttura documento e scheletro sezioni |

# Sommario

1.1 Glossario	3

1.2 Scrittura del documento	3

1.3 Riferimenti	4

1.3.1 Riferimenti normativi	4

1.3.2 Riferimenti informativi	4

2 Qualità di processo	5

2.1 Scopo ed obiettivi	5

2.2 Processi primari	5

2.2.1 Fornitura	5

2.2.2 Sviluppo	6

2.2.2.1 Progettazione architetturale	6

2.2.2.2 Progettazione di dettaglio	6

2.2.2.3 Codifica	7

2.3 Processi di supporto	7

2.3.1 Documentazione	7

2.3.2 Gestione della qualità	8

2.3.3 Verifica	8

3 Qualità di prodotto	9

3.1 Obiettivi	9

3.1.1 Metriche	10

4 Test e specifiche	11

4.1 Tipologie di test	11

4.1.1 Test di Unità	11

4.1.2 Test di Integrazione	12

4.1.3 Test di Sistema	12

4.1.4 Test di Accettazione	12

4.1.5 Test di Regressione	12

6 Resoconto e valutazioni per miglioramento	13

6.1 Metriche adottate	13

6.1.1 Fornitura	13

6.1.2 Verifica documenti	13

6.1.3 Verifica dei processi	13

6.2 Valutazioni per il miglioramento	13

6.2.1 Valutazione sull’organizzazione	13

6.2.2 Valutazione sugli strumenti utilizzati	13

6.2.3  Valutazione sui ruoli	13

# 1 	Introduzione e scopo

Il Piano di Qualifica è un documento che si valuta di modificare incrementalmente, in particolare per definire le metricheG di valutazione del prodotto, che saranno definite conformemente ai requisitiG e alle aspettative del proponenteG, al fine di poter correttamente definire la qualitàG del prodotto, attraverso un processo di miglioramento continuo e che, per sua natura, tende a diventare incrementale nel corso del tempo e quando viene definita baselineG. Per tutti questi motivi, la qualità viene definita da un insieme di processiG che cerchino di definire metriche di misurazione di efficaciaG ed efficienzaG (misure quantitative che serviranno da valutazione nel corso di realizzazione del progetto didattico).

A livello pratico, il presente documento ha lo scopo di:

- Definire le metriche e le opportune metodologie di controllo e misurazione

- Definire la quantità e la qualità di test e relative metriche

- Definire l’applicazione dei test e documentare l’esito ottenuto, definendo se può conformemente alle attese sulla base delle metriche definite

## Glossario

Al fine di evitare incomprensioni relative alla terminologia usata all’interno del documento, viene fornito un Glossario nel file apposito, tale da non avere terminologie ambigue nell’attività progettuale individuata e dandone una definizione precisa. Ogni termine avrà nel documento una lettera G come apice, per meglio evidenziare la loro appartenenza al documento indicato.

## Scrittura del documento

Il presente documento è redatto con un approccio incrementale al fine di poter aggiungere e ritrattare contenuti presenti seguendo un approccio di verificaG e modifica consequenziale ove necessaria, sulla base di decisioni concordate unilateralmente da parte dei membri del gruppo e comunicate ai singoli redattoriG. Per tali motivi, non è possibile considerare il documento come definitivo in questa versione, ma sarà ampliato e modificato incrementalmente, seguendo l’approccio delineato.

## Riferimenti

### Riferimenti normativi

- CapitolatoG C4-Piattaforma di localizzazione testi

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Progetto/C4.pdf

- Norme di Progetto

### Riferimenti informativi

- Slide T08 del corso di Ingegneria del SoftwareG - Qualità del software (o di prodotto): https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T08.pdf

- Slide T09 del corso di Ingegneria del Software - Qualità di processo:

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T09.pdf

- Verifica e validazione:

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T10.pdf

- ISOG/IECG 9126:2001 SWE Product Quality

- ISO/IEC 14598:1999 SW Product Evaluation

- ISO/IEC 25000:2005 SQuaRE: Systems and software Quality Requirements and Evaluation

  - 25010:2011 Quality model

  - 25020:2019 Quality measurement framework

  - 25030:2007 Quality requirements

  - 25040:2011 Quality evaluation

- ISO 9000:2015

- ISO 9004:2018

- ISO/IEC 33020:2019

# 2 Qualità di processo

Inserire con G i termini del glossario (CTRL + “.” (punto) la shortcut in Google Docs)

## 2.1 Scopo ed obiettivi

La qualità è determinata univocamente dai processi che lo compongono, misurata mettendo in atto delle metriche che permettano di valutare tali processi e accertarsi che raggiungano i corretti obiettivi di qualità previsti. In particolare, si fa riferimento al cosiddetto Ciclo PDCAG (Plan - Do - Check -  Act), atto a garantire un miglioramento continuo nell’utilizzo dei processi e delle risorse tramite pianificazione, successiva verifica con le metriche previste ed integrazione in fase di produzione. Di seguito, i processi individuati e i livelli di qualità previsti per ciascuno.

In particolare, per ciascuna metrica si opera una breve descrizione, dando un’idea comprensiva dell’attuazione e dei valori considerati accettabili in fase di controllo (check) qualità.

## 2.2 Processi primari

### 2.2.1 Fornitura

Per questa fase di processo, si individuano tutte le scelte operate in fase di sviluppo per le singole risorse, secondo l’impegno assunto e scandito nelle singole fasi di progetto. In particolare, si individuano le misure da prevedere e attuare per le procedure ripetute nella fase di realizzazione del progetto didattico secondo i termini e condizioni stabiliti.

Nello specifico, si individua il glossario utile per determinare tutti i termini utilizzati:

MPC - Metric Parametric Cost (da vedere se è proprio così perché non lo so)

DI queste, individuiamo ogni termine utile:

- BAC (Budget  At Completion) - Costo totale di progetto preventivato al completamento

- EAC (Estimated At Completion) - Valore stimato per i compiti attualmente da realizzare (attuale)

  - Il calcolo viene dato dalla divisione di BAC per CPI (Cost Performance Index)

- ETC (Estimated To Completion) -Stima del costo finale alla data della misurazione

- EV (Earned Value) - Valore ottenuto fino al momento calcolato (attuale)

  - Il calcolo viene dato dal lavoro svolto in percentuale moltiplicato per EAC

- PV (Earned Value) - Attività lavorativa fino al momento calcolato (attuale)

  - Il calcolo viene dato dal lavoro pianificato in percentuale moltiplicato per BAC

- AC (Actual Cost): Budget speso fino al momento calcolato

- CV (Cost Variance): DIfferenza tra budget utilizzabile e quello usato effettivamente

  - Il calcolo viene dato da EV - AC

- SV (Schedule Variance) - Varianza (a livello di anticipo/ritardo) rispetto a quanto previsto/schedulato.

  - Il calcolo viene dato da EV - PV

  - Se ha valore negativo, si è in ritardo rispetto alle previsioni

- BV (Budget Variance) - Varianza (a livello di bilancio) rispetto al budget preventivato in fase di completamento progettuale

  - Il calcolo viene dato da AC - CV

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-ETC | Estimated to Completion | ≥ 0% | ≤ EAC |
| MPC-EAC | Estimated at Completion | Errore del ± 5% rispetto al preventivo | Corrispondente al preventivo |
| MPC-EV | Earned Value | ≥ 0 | ≤ EAC |
| MPC-PV | Planned Value | ≥ 0 | ≤ BAC |
| MPC-AC | Actual Cost | ≥ 0 | ≤ EAC |
| MPC-CV | Cost Variance | ≥ -5% | ≥ 0% |
| MPC-SV | Schedule Variance | ≥ -10% | ≥ 0% |
| MPC-BV | Budget Variance | ± 10% | ≤ 0% |

### 2.2.2 Sviluppo

#### 2.2.2.1 Progettazione architetturale

SFIN - Structural Fan-In

Indice di utilità, indica quante componenti utilizzano un modulo specifico.
Un SFIN alto indica che il componente viene utilizzato molto.

SFOUT - Structural Fan-Out
Indice di dipendenza, indica il numero di componenti utilizzate dalla componente in esame.
Un SFOUT indica un alto accoppiamento della componente.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-SFIN | Structural Fan-in |  |  |
| MPC-SFOUT | Structural Fan-out |  |  |

#### 2.2.2.2 Progettazione di dettaglio

NM - Number of Methods

Indica il numero medio di metodi per package. Un numero eccessivo potrebbe indicare la necessità di refactoring.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-NM | Number of Methods | 3-11 | 3-8 |

#### 2.2.2.3 Codifica

BLC - Bugs for Line of Code

Indice del numero di righe di codice contenenti bugG ed errori al proprio interno.

VNUD - Variabili Non Utilizzate e Non Definite

Indice del numero di variabili non utilizzate e non definite. Esse sono considerate errori di programmazione e possono causare bugG nel software: le prime allocano memoria inutilmente e rendono il codice meno pulito, le seconde sono dichiarate ma non inizializzate ad un valore noto definito prima di essere utilizzate.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-BLC | Bugs for Line of Code | 0-70 | 0-25 |
| MPC-VNUD | Variabili non utilizzate e non definite | 0 | 0 |

## 2.3 Processi di supporto

Per questa fase di processo, si individuano tutti i compiti ed attività attuabili per realizzare quanto richiesto a livello di prodotto software. In particolare, si intende tutto questo come processo ampio, atto a raccogliere tutte le attività di manutenzioneG, strutturazione e pianificazione del prodotto, guidando la realizzazione in modo incrementale, atto alle modifiche continuative.

### 2.3.1 Documentazione

IG - Indice GulpeaseG

Indice di leggibilità del testo tarato sulla lingua italiana. Considera due variabili linguistiche: la lunghezza della parola e la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere.

IG=89+300 ∗ Nf − 10 ∗ NlNp

Dove:

- Nf: numero di frasi;

- Nl: numero di lettere;

- Np: numero di parole;

In generale, IG:

- < 80 : difficili da leggere per chi ha la licenza elementare;

- < 60 : difficili da leggere per chi ha la licenza media;

- < 40 : difficili da leggere per chi ha un diploma superiore.

CO - Correttezza Ortografica

Numero di errori grammaticali o ortografici per documento.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-IG | Indice Gulpease | 40-100 | 60-100 |
| MPC-CO | Correttezza Ortografica | 0 | 0 |

### 2.3.2 Gestione della qualità

QMS - Quality Metrics Satisfied

Percentuale di metriche di qualità soddisfatte.

QMS = NQMSTQM⋅100

Dove:

- NQMS (Number of Quality Metrics Satisfied): numero di metriche di qualità soddisfatte;

- TMQ (Total number of Quality Metrics): numero di metriche di qualità totali.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-QMS | Quality Metrics Satisfied | ≥90% | 100% |

### 2.3.3 Verifica

CC - Code Coverage

Misura della quantità di codice di un programma che viene eseguita durante un test.
Il code coverage viene utilizzato per valutare la qualità dei testG e per verificare che il codice sia stato adeguatamente testato. Un alto livello di code coverage è solitamente considerato un segno di un buon set di test, poiché indica che il codice è stato eseguito in molti modi diversi e che le diverse parti del programma sono state adeguatamente testate.

SC - Statement Coverage

Tecnica di test di tipo white boxG, prevede l’esecuzione di tutte le istruzioni presenti nel codice sorgente almeno una volta.
Questa metricaG viene utilizzata per calcolare il numero di istruzioni eseguite almeno una volta.

BC - Branch Coverage

Indice di quante diramazioni del codice vengono eseguite dai test. Un “ramo” è uno dei possibili percorsi di esecuzione che il codice può seguire dopo che un’istruzione decisionale (es. if) viene valutata.

DCC - Decision/Condition Coverage

Il Decision/Condition Coverage è un criterio di copertura del codice utilizzato nei test del software.

| Metrica | Descrizione | Valore accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPC-CC | Code Coverage | >70% | >90% |
| MPC-SC | Statement Coverage | >70% | >85% |
| MPC-BC | Branch Coverage | >50% | >75% |
| MPC-DCC | Decision/Condition Coverage | - | - |

# 3 Qualità di prodotto

Dopo un'attenta analisi per individuare le proprietà utili per la gestione del ciclo di vita del software si è cercato di trovare quali caratteristiche siano necessarie per la realizzazione di un prodotto di qualità.

## 3.1 Obiettivi

Documenti

| Obiettivo | Descrizione | Metrica |
| --- | --- | --- |
| Comprensione | Tutta la documentazione che viene fornita risulta fondamentale per il nostro prodotto e dovrà essere realizzata con un linguaggio molto chiaro e comprensibile a chiunque | MPD1 MPD2 |

Software

| Obiettivo | Descrizione | Metrica |
| --- | --- | --- |
| Funzionalità | la capacità di un prodotto software di fornire funzioni che soddisfino esigenze stabilite nei requisiti descritti all’interno dell’Analisi dei Requisiti V.1.0.0. | MPD3 |
| Efficienza | la capacità di fornire appropriate prestazioni relativamente alla quantità di risorse usate. | MPD4 |
| Usabilità | Creazione di un prodotto che abbia un apprendimento, una comprensione e un utilizzo che sia semplice ed intuitivo, alla portata di ogni utente. | MPD5 MPD6 MPD7 |
| Affidabilità | la capacità del prodotto software di essere sempre disponibile e tollerante agli errori quando usato in date condizioni per un dato periodo. | MPD8 MPD9 |
| Manutenibilità | la capacità del software di essere modificato, includendo correzioni, miglioramenti o adattamenti. | MPD10 |
| Portabilità | la capacità del software di essere trasportato da un ambiente di sviluppo ad un altro. | MPD8 MPD11 MPD12 |

### 3.1.1 Metriche

Documenti

| Metrica | Nome | Valore Accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPD1 | Errori Ortografici | 0% | 0% |
| MPD2 | Indice di Gulpease | ≥ 60 | ≥ 80 |

Software

| Metrica | Nome | Valore Accettabile | Valore Ottimale |
| --- | --- | --- | --- |
| MPD3 | Copertura dei requisiti | 100% | 100% |
| MPD4 | Tempo di risposta medio | 3 secondi | 2 secondi |
| MPD5 | Tempo apprendimento | 10 minuti | 5 minuti |
| MPD6 | Raggiunta dell’obiettivo | 7 click | 5 click |
| MPD7 | Errori dell’utente | 2 | 0 |
| MPD8 | Maturità dei test | 85% | 100% |
| MPD9 | Gestione degli errori | 60% | 80% |
| MPD10 | Comprensibilità del codice | 25-35% | 30-45% |
| MPD11 | OS supportati | 100% | 100% |
| MPD12 | Browser supportati | 100% | 100% |

# 4 Test e specifiche

(Unica nota; Tullio lo ha citato abbastanza, inserire qui da qualche parte V Model)

Nella seguente sezione verranno espresse in maniera dettagliata le varie metodologie di test, gli obiettivi del testing e i criteri di successo utilizzati durante lo sviluppo del prodottoG.
Il gruppo SWEG per perseguire la correttezza del prodottoG e facilitare la faseG di validazioneG, svolgerà la verifica in parallelo allo sviluppo (Modello a VG).
I test dovranno essere resi il più automatici possibile, per evitare che la fase di testing rallenti la produzione.

Figura 1: Modello a V

## 4.1 Tipologie di test

### 4.1.1 Test di Unità

I test di unitàG sono un tipo di test che viene utilizzato per verificare il funzionamento di una singola unità di codice all'interno di un software. 
Una unità di codice può essere una funzione, una classe o qualsiasi altra porzione di codice che svolge una specifica attività all'interno del software.
In questa prima versione del Piano di Qualifica non è ancora definita l’unità, e di conseguenza anche i test.
L’unità verrà definita con l’inizio del processo di progettazione e sviluppo software.

### 4.1.2 Test di Integrazione

I test di integrazione sono un tipo di test che viene utilizzato per verificare il funzionamento delle diverse componenti di un software quando vengono integrate tra loro e sono particolarmente utili per identificare e risolvere eventuali problemi di integrazione.
Inoltre, i test di integrazione possono essere utilizzati per verificare che il software soddisfi i requisiti prestabiliti in modo completo e che sia pronto per essere messo in produzione.
In questa prima versione del Piano di Qualifica non sono ancora definiti i test di integrazione poichè non sono ancora state individuate le varie componenti del prodottoG.

### 4.1.3 Test di Sistema

I test di sistema vengono utilizzati per verificare il funzionamento del software come sistema completo, inclusi tutti i componenti e le interfacce con gli altri sistemi. I test di sistema hanno lo scopo di verificare che il software soddisfi i requisiti prestabiliti e che sia pronto per essere messo in produzione.

### 4.1.4 Test di Accettazione

I test di accettazione sono un tipo di test che viene utilizzato per verificare che il software soddisfi i requisiti prestabiliti dal capitolatoG e che sia pronto per essere consegnato al committenteG o messo in produzione.
Vengono svolti alla presenza del committenteG.

### 4.1.5 Test di Regressione

I test di regressione sono un tipo di test che viene utilizzato per verificare che le modifiche apportate ad un software non influiscano negativamente sulle sue funzionalità esistenti, sono particolarmente utili per garantire che il software continui a funzionare correttamente anche dopo aver apportato modifiche o aggiornamenti.
Consistono nella ripetizione selettiva di test di unità, integrazione e sistema.

# 6 Resoconto e valutazioni per miglioramento

## 6.1 Metriche adottate

### 6.1.1 Fornitura

### 6.1.2 Verifica documenti

### 6.1.3 Verifica dei processi

### 6.2 Valutazioni per il miglioramento

Nella seguente sezione viene riportata la valutazione sul lavoro fino alla data di modifica del documento.
Lo scopo è quello d

### 6.2.1 Valutazione sull’organizzazione

### 6.2.2 Valutazione sugli strumenti utilizzati

### 6.2.3  Valutazione sui ruoli